## Slide 1: Actualization Para La Comunidad Sobre El Centro De Mantenimiento Central
September 7, 2019
Notes: This slide up while people assemble in room

## Slide 2
Bienvenido Traducción al español disponible
Notes: Opening: Laurene Lopez says hello and welcomes Eric Hosey, Chief Operating Officer to provide Safety Briefing (Rod Bailey as back-up)
Mary McCormick- welcome audience and describe slightly different meeting format.
Sylvia Novoa who can provide Spanish translation

## Slide 3: Agenda
Agenda
Bienvenido
Actualizaciones de las actividades de este verano
Actualización del Plan de Acción de CMF
Lo que puede esperar
Preguntas y Respuestas
Notes: Presenter: Mary McCormick (Facilitator)
Welcome and thank you for attending our first quarterly meeting to provide updates on our Action Plan.
Today will go cover:
Summer updates
CMF Action Plan update
What you can expect
Questions and Answers - You should have received a comment or question card if you would like to participate in the Q & A session at the conclusion of our presentation.
Introduce our CEO Stephanie Wiggins

## Slide 4: Introducción de la Directora Ejecutiva
CEO
“Crea Valor, superar las expectativas"
Enfoque en el cliente Seguridad y protección Un sistema integrado Modernización de las prácticas comerciales
Notes: Presenter: Stephanie Wiggins, CEO
I joined Metrolink on January 2nd and meeting with this community was a top priority.
I rolled out my vision to focus on the customer. My vision statement is to “Create Value and Exceed Expectations” – and that’s what I plan to do for this community.
"Create Value, Exceed Expectations."
Customer-Focused Vision:
Safety and Security
An Integrated System
Modernizing Business Practices

## Slide 5: Actualizaciones de Verano
Actualizacionr
Aumento de pasajeros sin precedente
Despedida a la locomotora 800
A Metrolink le importa
Proyecto de la Ciudad de Los Angeles de Taylor Yard G2 River Park
El equipo de liderazgo de su comunidad
Notes: Presenter: Stephanie Wiggins, CEO
Record Ridership
  Metrolink had the highest ridership in its almost 27-year history, last fiscal year
  More than 11.9 million boardings last year
  The previous record was set 10 years ago when gas prices were the highest in history
Farewell to Locomotive 800 – The Oldest, loudest continuously active engine in Metrolink’s fleet having started its service in 1981 in an Amtrak locomotive before coming to Metrolink in 2005.
  Locomotive 800 - Least favorite piece of equipment has taken its last ride (2005- 2019) - 14 years
  As part of our process of having a more environmentally friendly fleet, we’ve brought in these Tier 4 locomotives and we’ve decommissioned less efficient trains including this one.
  South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) visited the Central Maintenance Facility (CMF) to certify the engine block of Engine No. 800 was drilled, permanently disabling the
  engine
Metrolink Cares
  This summer we launched the Metrolink Cares program where the agency is supporting other causes that improve lives for the people in the community we serve. Metrolink connects people to opportunity and Metrolink Cares helps people to connect to resources that can help them.
  Some examples:
  American Heart Association – supporting Pasadena Heart Walk on Sept. 28
  Tierra del Sol
  The Wiley Center
City of Los Angeles Taylor Yard G2 River Park Project
  Kick-off this summer
  42-acre project
  G2 parcel is one portion of a 244-acre property and is an open space along the LA River
  Construction impacts are communicated to the local residents
  Noise from this project is not a part of a Metrolink project contact Lyndsay.naish@lacity.org for more information
Your Neighborhood Leadership Team – And we are excited about some new additions we’ve made to the team that serves you.
(next slide)

## Slide 6: El Equipo de Liderazgo de su Vecindario
Relaciones con la comunidad: Todd McIntyre, Director de Estrategia Jeff Dunn, Director de Relaciones Gubernamentales Alex Davis, Gerente Principal, Relaciones Gubernamentales Sylvia Novoa, Gerente de Relaciones Comunitarias* Javier Hernández, Gerente de Relaciones Comunitarias de SCORE *Contacto diario
Liderazgo
Operaciones:
Eric Hosey, Director de Operaciones
Justin Fornelli, Jefe, Entrega del Programa
Darrell Maxey, Jefe de Movilización, Transición y Proyectos Especiales
Rod Bailey, Director Adjunto de Operaciones
Luis Carrasquero, Director Interino, Mantenimiento de Equipos
Eric Poghosyan, Gerente Principal de Instalaciones y Mantenimiento de Flotas
Todd McIntyre, Director de Estrategia Jeff Dunn, Director de Relaciones Gubernamentales Alex Davis, Director Gerente, Relaciones Gubernamentales Sylvia Novoa, Gerente de Relaciones Comunitarias* Javier Hernández, Gerente de Relaciones Comunitarias de SCORE
*Contacto diario
Relaciones Comunitarias:
Notes: Presenter: Stephanie Wiggins – CEO
Introduce my NEIGHBORHOOD LEADERSHIP TEAM
Operations:
Eric Hosey, Chief Operating Officer
Justin Fornelli, Chief, Program Delivery
Darrell Maxey, Chief Mobilization, Transition and Special Projects
Rod Bailey, Deputy Chief Operating Officer
Luis Carrasquero, Interim Director, Maintenance of Equipment
Eric Poghosyan, Senior Manager, Facilities and Fleet Maintenance
Community Relations:
Todd McIntyre, Chief Strategy Officer
Jeffery Dunn, Director, Government Relations
Alex Davis, Senior Manager, Government Relations
Sylvia Novoa, Community Relations Manager
Javier Hernandez, SCORE Community Relations Manager
Transition to Action Plan

## Slide 7
Plan de Acción de la Instalación Central de Mantenimiento
El plan de 11 puntos de Metrolink para convertirse en un buen vecino a las comunidades adyacentes a CMF
Incluye esfuerzos de corto, mediano y largo plazo para reducir el ruido y las emisiones, así como esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas.
Plan de Accion
Notes: Presenter: Stephanie Wiggins, CEO
As a result of the concerns raised by the community at the April 11 meeting Metrolink team developed an Action Plan starting in May 2019.
Definition: An 11-point plan to create accountability and transparency to the community as we modernize the CMF.
Metrolink's 11-point plan to become a better neighbor to the communities adjacent to the CMF.
Includes short, medium and long-term efforts to reduce noise and emissions, as well as efforts to ensure accountability.

## Slide 8: Progreso del Plan de Accion de la Instalacion Central de Mantenimiento
Plan de Accion
Plazo Corto (0-6 meses) | Plazo Mediano (6-18 meses) | Plazo Largo (18+meses)
Optimizar el uso de centrales eléctricas (completo) Instalación de monitores de sonido (completo) Auditoría Interna – 20% completo Nuevo estudio independiente de ruido – 5% completo Acelerar el uso de 8 locomotoras de nivel 4 (completo) Cambiar las métricas de responsabilidad del contratista de mantenimiento de equipos (completo) | 7. Estudio de Modernización de la Flota – 8% completo 8. Estudio de modernización de CMF – 8% completo 9.Despliegue completo de 40 locomotoras de nivel 4: 58% completo | 10. Trabajar hacia un futuro de cero emisiones – 6% 11. El nuevo enfoque de contratos en todo el sistema entra en vigor con nuevas métricas de rendición de cuentas. – 30% completo
Notes: Presenter: Stephanie Wiggins, CEO
The plan is divided into three time frames: Short-term (0-6 months), Mid-term (6-18 months) and Long-term (18+months).
I’m proud that the team has completed the majority of our short term commitments and we continue to make progress on other commitments. Our team is going to go through each commitment one by one and give you an update.
Transition to : Eric Hosey, Chief Operations Officer/ Rod Bailey, Deputy Chief Operating Officer

## Slide 9: 1. Optimizar El Uso De Centrales Eléctricas (Completo)
Plazo Corto
Beneficios: Menos ruido
Progreso:
Se monitorio las estaciones eléctricas y se determinara como funcionen más efectivamente.
Resultados:
Uso inconsistente por parte de los contratistas
Centrales eléctricas que no funcionaban
Acciones:
Centrales eléctricas reparadas
Se envió aviso oficial a Bombardier
Nuevos procedimientos para evaluar y documentar el sistema de estaciones electricas
Trabajar con el contratista para mejorar el uso de energía comenzara la próxima semana
Resultados: Añadiendo 4 conjuntos de trenes durante el mantenimiento reduciremos hasta 150 horas de ralentí al mes
Plazo de finalización: 1 de agosto 2019
Notes: Presenter: Eric Hosey, Chief Operations Officer/ Rod Bailey, Deputy Chief Operating Officer presents metrics (slides 9, 10, 11, 12 )
Benefits: Cleaner air and less noise
Progress:
Tracked power stations to evaluate usage and to determine how we can improve compiled an analysis
Findings:
Inconsistent use by contractors
Malfunctioning ground power stations
Actions taken:
Repaired ground power stations
Sent official notice to Bombardier
New procedures to track and document plug-in
Work with contractor to enhance ground power optimization to begin next week
Results: Adding 4 more train sets using ground power during servicing will reduce up to 150 hours of idling a month

## Slide 10
Corto plazo
Plazo de finalización: 1 de julio de 2019
Beneficio: Menos ruido
Progreso:
Se monitorio el sonido durante tres semanas en diez lugares en CMF
Resultados:
Durante el día los niveles de ruido son mas altos durante las pruebas de bocina y carga
Acciones tomadas:
Se solicito presupuestos para la instalación permanente de monitores de sonido para proporcionar información interna y rendición de cuentas
Resultados:
Metrolink esta consciente de los niveles de ruido en el CMF y puede tomar medidas para reducir el ruido
Planes para instalar un monitor de sonido permanente
2. Instalación De Monitores De Sonido – Completo
Notes: Presenter: Eric Hosey, COO/Rod Bailey, Deputy Chief Operating Officer presents metrics (slides 9, 10, 11, 12)
Benefits: Less noise
Progress:
Monitored sound for three weeks in ten locations
Findings:
Noise levels highest during the horn and load testing throughout the day
Actions taken:
Requested quotes for permanent sound monitor installation to provide internal information and accountability
Results:
Metrolink is aware of noise levels in the yard and can take action
Metrolink to install permanent sound monitors

## Slide 11
Plazo Corto
3. Informe De Auditoría Interna De Desempeño – En Curso
20%
Beneficios: Aire más limpio y menos ruido
Progreso:
El Departamento de Auditoría Interna de Metrolink tuvo una reunión inicial con los departamentos involucrados
El equipo de auditoría interna visito la instalación de CMF
La Auditoría Interna reunió procedimientos y materiales de los departamentos involucrados
Resultados:
Se determinarán basado en los resultados de la auditoría
Pasos siguientes:
Auditoría Interna revisará el cumplimiento de los compromisos hechos con la comunidad
Los procedimientos de auditoría incluirán entrevistas con miembros de la comunidad y los detalles se proporcionarán en el boletín mensual de CMF
Plazo de finalización: 9 de noviembre de 2019
Notes: Presenter: Eric Hosey, COO/Rod Bailey, Deputy Chief Operating Officer presents metrics (slides 9, 10, 11, 12)
Benefits: Cleaner air and less noise
Progress:
Metrolink’s Internal Audit Department had a kickoff meeting with various departments involved
Internal Audit toured the CMF Facility
Internal Audit gathered procedures and materials from involved departments
Findings:
To be determined by performance audit
Next Steps:
Internal Audit will review compliance to commitments made to the community
Audit procedures will include community member interviews and details will be provided in the monthly CMF newsletter

## Slide 12
Corto Plazo
5%
Plazo de finalización: 9 de noviembre de 2019
Beneficios: Menos ruido
Progreso:
Metro proporcionó límites del trabajo al contratista para cotizar el estudio
Resultados:
Se determinará por el estudio del ruido
Pasos siguientes:
Identificar la financiación
Una vez que se identifique el proceso de financiación, comenzará el proceso de adquisición
4. Nuevo Estudio Independiente Sobre El Ruido – En Curso
Notes: Presenter: Eric Hosey, COO/Rod Bailey, Deputy Chief Operating Officer presents metrics (slides 9, 10, 11, 12)
Benefits: Less noise
Progress:
Metro provided scope of work to contractor for quote for study
Findings:
To be determined by noise study
Next Steps
Identify funding
Begin procurement process

## Slide 13
Corto Plazo
Beneficios: Aire más limpio
Progreso:
Metrolink ha desplegado locomotoras Nivel 4 cada mes desde que comenzó el Plan de Acción en mayo de 2019
Se han desplegado 8 locomotoras nuevas, para un total de 23 locomotoras en servicio
Este objetivo se completó el 20 de agosto de 2019 – antes de lo previsto
Resultados:
Habrá una reducción de 85% en NOx (PM), y particulos entre los ferrocarriles antiguos y nuevos.
Plazo de finalización: 9 de noviembre de 2019
5. Acelerar A Servicio 8 Locomotoras De Nivel 4– Completo
Notes: Presenter: Justin Fornelli, Chief, Program Delivery (Slide 13)
Benefits: Cleaner air
Progress:
Metrolink has deployed Tier 4 locomotives each month since the Action Plan began in May 2019
8 new locomotives have been deployed, for a total of 23 locomotives in service
This goal was completed August 20, 2019 -- ahead of schedule
Results:
Eight Tier 4 locomotives only emit 19.6 tons of NOx and particulate matter, while the eight decommissioned Tier O emitted 129.6 NOx and particulate matter per year
84.88% reduction in emissions

## Slide 14
Corto plazo
Beneficios: Aire más limpio y menos ruido
Progreso:
El personal de Metrolink incluyó nuevas métricas de rendición de cuentas como parte de los nuevos contratos de mantenimiento
Resultados:
Requisitos insuficientes relacionados a los contratos referente a los impactos de la comunidad
Acciones tomadas:
Se implemento nuevo lenguaje contractual
Resultados:
Las evaluaciones se incluyen en el contrato (sanciones monetarias por incumplimiento de hasta $5,000)
6. Cambiar Las Métricas De Rendición De Cuentas Del Contratista De Mantenimiento Del Equipo – Completo
Plazo de finalización: 1 de julio de 2019
Notes: Presenter: Darrell Maxey, Chief, Mobilization, Transition and Special Projects (slides 14-16)
Benefits: Cleaner air and less noise
Progress:
Metrolink staff included new accountability metrics as part of the new maintenance contracts which are being advertised
Findings:
Insufficient contract requirements pertaining
to neighborhood impacts
Actual language from document
METROLINK MAINTENANCE FACILITY OPERATIONS STANDARDS
“GOOD NEIGHBOR” STANDARDS & PRACTICES
This standard applies to any maintenance facilities located near residential neighborhoods. The Contractor shall schedule and perform all train and facility maintenance and repair activities to minimize the impact of noise and emissions on the surrounding community.
Actions taken:
Revised new contract language
Results:
Assessments are included in contract (monetary penalties for non-compliance up to $5,000)

## Slide 15
Medio plazo
7. Estudio De modernización De Flota – En curso
8%
Beneficios: Aire más limpio y menos ruido
Progreso:
Se desarrollo un borrador de alcance y programación del estudio
Se garantizo la financiación del estudio en el presupuesto del año 2020
  El alcance identifica y recomienda mejoras para resolver las preocupaciones de los impactos de la comunidad
Resultados:
Se determinará una vez finalizado el estudio
Pasos siguientes:
Finalizar el alcance y el calendario 30 de septiembre de 2019
Plazo de finalización: Invierno 2020 para comenzar el estudio
Notes: Presenter: Darrell Maxey – Chief Mobilization, Transition and Special Projects, (slides 14-16)
Benefits: Cleaner air and less noise
Progress:
Developed a draft of the study scope and schedule
Secured approval for study funding in FY20 budget
  Scope identifies and recommends improvements to address community impact concerns
Findings:
To be determined upon completion of the study
Next steps:
Finalize scope and schedule Sept. 30, 2019

## Slide 16
Plazo Mediano
8. Estudio de modernización de CMF – En curso
Plazo de finalización: 1 de noviembre de 2020
8%
Beneficios: Aire más limpio y menos ruido
Progreso:
Se desarrollo un borrador del alcance y programación del estudio
Se obtuvo aprobación para los resultados del estudio en el presupuesto del año 2020
  El alcance identifica y recomienda mejoras para abordar las preocupaciones de impacto de la comunidad
El personal se reunió con Advanced Engineering Group (fabricante de tecnología de campanas)
Resultados:
Se determinará una vez finalizado el estudio
Pasos siguientes:
Finalizar el alcance y el calendario para el 30 de septiembre de 2019
Notes: Presenter: Darrell Maxey – Chief Mobilization, Transition and Special Projects, (slides 14-16)
Benefits: Cleaner air and less noise
Progress:
Developed a draft of the study scope and schedule
Secured approval for study funding in FY20 budget
  Scope identifies and recommends improvements to address community impact concerns
Staff met with Advanced Engineering Group (hood technology manufacturer)
Findings:
To be determined upon completion of the study
Next steps:
Finalize scope and schedule Sept. 30, 2019

## Slide 17
Medio Plazo
9. Despliegue completo de 40 locomotoras de nivel 4 – En curso
Beneficios: Aire más limpio
Progreso:
23 locomotoras han sido desplegadas desde agosto de 2019
Se han decomisado 15 locomotores de Nivel O
Resultados:
23 locomotoras de nivel 4 emiten 56.35 toneladas de NOx y partículas (PM), mientras que las 15 de nivel O emitían 243 toneladas de NOx y partículas (PM) al año.
Reducción de 76% en las emisiones
Pasos siguientes:
Despliegue de cuatro locomotoras adicionales antes del 31 de diciembre de 2019
58%
Plazo de finalización: Verano 2020
Notes: Presenter: Justin Fornelli, Chief, Program Delivery (Slide 17)
Benefits: Cleaner air
Progress:
23 locomotives have been deployed as of Aug. 2019
15 Tier O decommissioned
Findings:
23 Tier 4 locomotives only emit 56.35 tons of NOx and particulate matter (PM) while the 15 decommissioned Tier O emitted 243 tons of NOx and particulate matter (PM) per year
76% reduction in emissions
Next steps:
Deploy four additional locomotives by Dec. 31, 2019

## Slide 18: 10. Trabajar hacia un futuro de cero emisiones – En curso
Largo Plazo
6%
Plazo de finalización: Comenzará tras la finalización del Plan de Modernización de la Flota a finales del otoño de 2020
Beneficios: Aire más limpio y menos ruido
Progreso:
Se reunió con las agencias principales de ferrocarriles y el contratista trabajando en locomotoras eléctricas de batería
Se asistió a un Taller de Células de Combustible de Hidrógeno
La Directora Ejecutiva moderado un panel de cero emisiones
Resultados:
Se aprendio información sobre tecnologías nuevas
Pasos siguientes:
Asistir a talleres para obtener más información sobre locomotoras a batería
Identificar oportunidades de cero emisiones y desplegar las medidas posibles
Notes: Presenter: Darrell Maxey, Chief, Mobilization, Transition and Special Projects (slides 18-19)
Benefits: Cleaner air and less noise
Progress:
Met with major railroads and consultant working on battery-electric locomotive
Attended a Hydrogen Fuel Cell Workshop
CEO moderated zero emissions panel
Findings:
Learned about possible new technologies
Next steps:
Attend workshops to learn more about battery operated locomotives
Continually identify opportunities for zero emissions and deploy as feasible

## Slide 19
Largo Plazo
11. Implementar nuevas medidas de rendición de cuentas en todo el sistema – En curso
30%
Beneficios: Aire más limpio y menos ruido
Progreso:
Publicación de la solicitud de propuestas para el contrato de operaciones agrupadas que añade responsabilidad y sanciones más pronunciadas para los contratistas que trabajan en el CMF
Julio 2019 – Evento de propuesta y visita al CMF para posibles proponentes
Pasos siguientes:
Las propuestas están pendientes el4o trimestre de 2019
Empezar el trabajo el 2021
Plazo de finalización: Primavera 2021
Notes: Presenter: Darrell Maxey, Chief, Mobilization, Transition and Special Projects Progress (slides 18-19)
Benefits: Cleaner air and less noise
Progress:
Released request for proposals for bundled operations contract which adds accountability and steeper penalties for contractors working at CMF.
July 2019 - Proposal event and CMF tour given to prospective proposers
Next steps:
Proposals are due 4th Quarter, 2019
Start work 2021
Transition to Eric Hosey, COO/Rod Bailey, Deputy Chief Operating Officer

## Slide 20: Lo que sigue
Siguientes Paso
Octubre 2019 – El servicio adicional resulta en 1 tren más a través de CMF durante las horas de trabajo normales
Menos ruido de los motores Tier 4 cuando baja la temperatura
Derecho de paso compartido con la línea de carga y Amtrak asi que todo el ruido no viene de Metrolink.
Notes: Presenter: Eric Hosey, Chief Operations Officer/ Rod Bailey, Deputy Chief Operating Officer
October 2019 – Additional service results in 1 more train through CMF during normal work hours
Less noise levels from Tier 4 engines – cooler weather
Shared right-of-way with freight line and Amtrak
Transition to Mary McCormick (Facilitator)

## Slide 21: Como Comunicarse Con Nosotros
Comuniquese
metrolinktrains.com/community
communityrelations@scrra.net
Línea directa 24/7 asuntos públicos: (213) 452-0400
Actualizaciones mensuales de CMF por correo electrónico
Próxima Reunión Comunitaria: febrero 2020
Notes: Presenter: Mary McCormick, Meeting facilitator – the Panel Discussion will begin
Start Q &A session with panelists
You can connect with us on the Internet, by email and by phone. We will also be providing updates on the CMF for those who are interested via email. (Keep this slide up during Q&A)

## Slide 22: Nos gustaría agradecer a todos los residentes, asociados y socios por su apoyo en permitir que Metrolink sirva a la comunidad. Además, estamos enormemente agradecidos a todos los participantes por su tiempo, perspicacia y disposición a desafiar las opiniones.